администрация Ашинского городского поселения

Челябинской области

#### Постановление

от  29.11.2012  № 581

|  | Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории Ашинского городского поселения на 2012 – 2020 годы |  |
| --- | --- | --- |

В целях реализации областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы, концепции основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007– 2015 годы, в соответствии с Уставом Ашинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Чистая вода» на территории Ашинского городского поселения на 2012 – 2020 годы.

- Отменить Постановление администрации Ашинского городского поселения «Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории Ашинского городского поселения на 2010-2020 годы».

- Контроль за организацией исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Ашинского городского поселения Лапина С.Н.

Глава Ашинского городского поселения					Ю.И.Данилов

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Ашинского городского поселения

__________________Ю.И. Данилов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЧИСТАЯ ВОДА»  НА ТЕРРИТОРИИ АШИНСКОГО

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012 – 2020 ГОДЫ

2012 год

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ АШИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2012 – 2020 ГОДЫ

Паспорт

муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории Ашинского

городского поселения на 2012-2020 годы

| Наименование Программы | целевая программа «Чистая вода» на территории Ашинского городского поселения на 2012-2020годы (далее именуется – Программа); |
| --- | --- |
| Основание для Разработки Программы | Постановление Главы Ашинского городского поселения от 04.02.2010 года № 25; Областная целевая программа «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020годы, утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 года № 217-П (с изменениями от 11.09.2012г.); Концепция основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007г.№192-П (с изменениями от 16.04.2009г.); Концепция охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008-2020 годы, одобренная постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 года № 133-П. |
| Заказчик Программы | Администрация Ашинского городского поселения; |
| Основные разработчики Программы | Администрация Ашинского городского поселения; МУП «Ашинское коммунальное хозяйство» |
| Цель Программы | бесперебойное обеспечение населения Ашинского городского поселения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; |
| Задачи Программы | повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и водоотведения и строительство новых; снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранения их запасов; обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ и больниц); создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения; совершенствование системы управления в сфере водоснабжения и водоотведения; |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | снижение потерь в сетях питьевого водоснабжения при ее подаче потребителям на 3% в год; увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения на 8% в год (до 2020года) от общего объема потребителей воды; увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды на 21 социально значимом объекте; |
| Сроки и этапы реализации Программы Объемы и источники Финансирования Программы | 2012 -2020годы, в том числе: 1 этап – 2012г. 2 этап - 2013-2020г. общий объем финансирования Программы по ценам сложившимся по состоянию на 1 кв.2012 года – 575824,13 тыс.рублей; объем финансирования 2012года 69818,109 тыс.рублей, Объем финансирования 2013года 129550,0 тыс.рублей, Объем финансирования 2014года 370950,035 тыс.рублей, Объем финансирования 2015года 4000,0 тыс.рублей, Объем финансирования 2016года 1865,986 тыс.рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения до 75%; снижение потерь в водоразводящих сетях до 10%; увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды на 21 социально значимом объекте. |
| Организация контроля над реализацией Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Ашинского городского поселения |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая Программа направлена  на улучшение водохозяйственного комплекса Ашинского городского поселения, включает в себя комплекс мероприятий по повышению надежности и модернизации систем водоснабжения и водоотведения, усилению контроля за источниками водоснабжения.

Программа разработана на основании:

Водного кодекса Российской Федерации;

Концепции основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007-2015 годы, одобренной постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007года №192-П (с изменениями от 16.04.2009г.);

Концепции охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008-2020 годы, одобренной постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008года № 133-П;

Постановления Главы Ашинского городского поселения от 04.02.2010г. № 25;

Областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020годы, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от17.09.2009 года № 217-П (с изменениями от 11.09.2012г.).

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

- Питьевая вода.

Численность населения Ашинского городского поселения составляет 31364 человека.

Одной из приоритетных  проблем Ашинского городского поселения является обеспечение жителей города Аши питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Ашинское городское поселение имеет 4 источника водоснабжения, из которых один поверхностный ( ручей Киселевский) и 3 подземных (одна артезианская скважина – по улице Орджоникидзе и две – в пос.Лесохимиков).

Системами централизованного питьевого водоснабжения охвачены 58 процентов населения Ашинского городского поселения.

- Источники питьевого водоснабжения.

Для питьевого водоснабжения Ашинского городского поселения используются три водоисточника: на двух из них вода забирается из артезианских скважин и на одном – из поверхностного источника от группы родников Киселевского ручья.

Перед подачей потребителям вода из поверхностного источника подвергается хлорированию, коагулированию и фторированию. Из подземных источников вода подается после обеззараживания на бактерицидных установках, обезжелезивания на кварцевых фильтрах и хлорирования.

Все источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны 1-го пояса.

Зона санитарной охраны 1 пояса водозаборных скважин организована радиусом 50 метров, обнесена ограждением.

Зона санитарной охраны 1-го пояса  поверхностного источника включает полосу вдоль Киселевского ручья, площадку головных сооружений с насосной станцией 1-го подъема.

3. Системы централизованного водоснабжения и водоотведения.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, зависит от состояния существующих систем водоснабжения, включающих в себя водозаборы, станции водоподготовки, водопроводные насосные станции 2-го подъема, повысительные  насосные станции, резервуары чистой воды, водонапорную башню, водоводы, водопроводные сети и другие сооружения.

В настоящее время на территории Ашинского городского поселения эксплуатируются 2 системы  централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения из подземных источников и 1 система из поверхностного источника, по которым осуществляется транспортировка воды от мест водозабора до потребителей.

На всех источниках водоснабжения имеются станции водоподготовки.

Очистная станция (источник – ручей Киселевский) введена в эксплуатацию в 1974 году, проектная мощность   рассчитана на 20тыс.куб.м/сутки.В связи с длительностью эксплуатации необходима модернизация технологических процессов обеззараживания воды с внедрением электролизной установки для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

Станция водоподготовки на водозаборе (артезианская скважина) по ул.Орджоникидзе введена в эксплуатацию в 1955 году и имеет проектную мощность 1805,8 м.куб./сутки.

Станция водоподготовки в поселке Лесохимиков (артезианская скважина №1 и №2 ) введена в эксплуатацию в 1980 году и имеет суммарную паспортную производительность 2764 куб.м/сутки.

Сточные воды от потребителей городского поселения поступают на очистные сооружения канализации города Аша на полную биологическую очистку.

ОСК города включают в себя 1 и 2 очереди. Первая очередь сооружений введена в эксплуатацию в 1959году и имеет проектную мощность 3 000куб.м/сутки, вторая очередь ОСК пущена в эксплуатацию в 1976году  мощностью 10 000куб.м/сутки.

В настоящее время хозяйственно-бытовые сточные воды благоустроенного сектора пос.Лесохимиков поступают на канализационные очистные сооружения ОАО «Ашинский химический завод» в количестве 1 000куб.м/сутки.

Все  станции очистки стоков осуществляют нормативную очистку перед сбросом в реку Сим.  Качество очистки сточных вод по всем показателям соответствует требованиям природоохранных и санитарных норм. Износ станций составляет 43 %.

4.  Сети водоснабжения  и  водоотведения.

Питьевая вода в Ашинском городском поселении транспортируется по водопроводным  сетям общей протяженностью 78 км, из них магистральные водоводы - 27,7 км, уличные – 31,3 км и внутриквартальные  сети – 19 км.

На водопроводных сетях установлено: 84 водоразборные колонки, 135 пожарных гидрантов, 590 водопроводных колодцев.

Изношенность водоводов и отдельных участков разводящей водопроводной сети достигает 66 процентов. Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей ведет к значительному количеству аварий, в том числе с полным прекращением подачи питьевой воды населению, вторичному загрязнению транспортируемой воды. Сроки эксплуатации многих водопроводных  сетей истекли, замена водопроводных сетей из года в год не осуществляется.

В 2009году зарегистрировано 15 повреждений на водопроводных сетях, неучтенные потери составляют 20 процентов.

Среднее время ликвидации аварии на водопроводных сетях составляет 8 часов.

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 40,4 км.

Изношенность некоторых участков канализационной сети достигает 68 %. Так  в 2009 году зафиксировано 14 аварий с утечками сточных вод. среднее время ликвидации аварии составило 8 часов.

Для Ашинского городского поселения проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения продолжает оставаться крайне актуальной.

Задача по обеспечению населения питьевой водой и организации очистки сточных вод является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения программно-целевым методом.

П.   ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

5.  Цель Программы – бесперебойное обеспечение населения Ашинского городского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

6.  Задачи Программы:

- повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и  водоотведения и строительство новых;

- снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения;

- сохранение запасов водных объектов;

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции, модернизации существующих систем водоснабжения и водоотведения  и строительства новых;

- совершенствование системы управления в сфере водоснабжения и водоотведения;

Ш. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Основными принципами реализации Программы являются:

  - комплексность, системность планируемых мероприятий;

  - консолидация действий органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;

  - привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Ашинского городского поселения всех источников финансирования, включая средства федерального бюджета и заемные средства;

  - обеспечение основных норм в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье  населения.

IV.    СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

8.  Срок реализации Программы – 2012 – 2020годы. Реализация осуществляется

в два этапа:

1 этап  -   2012 годы;

2 этап  -  2013  - 2020 годы;

На первом этапе реализации Программы предусмотрены:

- утверждение представительным органом местного самоуправления муниципальной целевой Программы «Чистая вода»;

- принятие решения представительным органом местного самоуправления о проведении инвестиционных конкурсов по конкретным объектам;

- разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;

- разработка технико-экономических обоснований и бизнес планов по объектам водоснабжения и водоотведения;

- организация работы по привлечению инвестиций в отрасль;

- выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя подготовку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;

- разработка инвестиционных программ;

- утверждение инвестиционных программ представительным органом местного самоуправления;

- организация разработки и проведения инвестиционных конкурсов по объектам водоснабжения и водоотведения;

- начало выполнения полного комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечня мероприятий.

На втором этапе реализации Программы предусматривается:

- осуществить реализацию полного комплекса работ на объектах водохозяйственного комплекса на территории Ашинского городского поселения;

- завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить эффективную работу персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;

- сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам.

  - СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1.

Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.

10. Мероприятия по повышению эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых.

Качество получаемой населением питьевой воды зависит от качества работы существующих систем водоснабжения. Использование устаревших технологий водоподготовки и значительный износ оборудования существующих систем водоснабжения делает необходимым уделить этому направлению самое пристальное внимание. В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:

- повышение эффективности работы существующих скважин и строительство новых;

- устройство зон санитарной охраны 2-го и 3-го пояса;

- улучшение состояния водоразводящих сетей;

- поиск альтернативного источника водоснабжения;

- устройство высокочастотных преобразователей позволит сократить непродуктивное использование электроэнергии и насосного оборудования, повысит качество услуг водоснабжения (при снижении давления в сети автоматическое повышение до заданного уровня), а также уменьшит вероятность возникновения гидравлических ударов в сети ввиду плавного пуска насосов;

- модернизация системы водоснабжения предполагает установку современного оборудования на насосных станциях, резервуарах, установках обеззараживания.

Мероприятия по улучшению состояния водоразводящих сетей связаны с тем, что значительная часть  сетей изношена и требует капитального ремонта или замены.

Мероприятия по поиску альтернативного источника водоснабжения предполагают производство геологоразведочных работ.

- Мероприятия по повышению эффективности работы существующих систем  водоотведения и строительство новых.

Для снижения загрязнения водных объектов недостаточно очищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами Программой предусматриваются мероприятия по повышению эффективности работы существующих очистных сооружений канализации, в том числе:

  - разработка проектпо-сметной документации по повышению эффективности работы систем водоотведения;

  - ремонтно-строительные работы по замене оборудования насосных станций;

  - капитальный ремонт канализационных сетей, строительство новых;

  - реконструкция очистных сооружений канализации.

12. Мероприятия по совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населений питьевой водой.

В рамках данного направления планируется решение целого комплекса существующих проблем:

- мониторинг состояния водных объектов, используемых для целей питьевого  водоснабжения;

- мониторинг состояния качества питьевой воды;

- организация контроля за включением зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в документы территориального планирования городского округа;

- совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Организация контроля за включением в документы территориального планирования городского поселения зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения имеет важное значение для перспективы решения проблем с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества.

Совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения населения питьевой водой предполагает дополнительное изучение таких вопросов, как оценка эффективности использования существующих комплексов водоснабжения и водоотведения, разработку методов минимизации расходов питьевой воды, оценку влияния качества питьевой воды на здоровье жителей поселения.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить устойчивое и эффективное функционирование систем водоснабжения и водоотведения на территории Ашинского городского поселения.

VI.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

13. Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса Ашинского городского поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на развитие и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, осуществляемую по результатам проведенных инвестиционных конкурсов.

В случае признания инвестиционного конкурса несостоявшимся по причине полного отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов, финансирование мероприятия может осуществляться в 100 процентном размере из средств бюджетов всех уровней.

Средства бюджета также предоставляются на финансирование комплекса подготовительных мероприятий I этапа реализации Программы: разработку бизнес планов, технико-экономических обоснований, инвестиционных программ, согласно постановления Правительства Челябинской области.

В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с изменениями от 25.06.2012г.) предусматриваются средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды, величина инвестиционных надбавок должна составлять от 10 до 15 % от величины утвержденного тарифа на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды текущего года.

Также в качестве источников внебюджетных средств, для реализации Программы, предусматриваются собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заемные средства.

В целях снижения нагрузки на население Ашинского городского поселения будут подаваться заявки на участие в федеральных целевых программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий Программы.

Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и учета интересов потребителей планируется максимально полное использование возможностей всех источников финансирования.

Общий объем финансирования Программы по ценам сложившимся по состоянию на 1 квартал 2012 года –   575 823,13 тыс. рублей;

Объемы и источники финансирования мероприятий на 2013-2020 годы (II этап) будут формироваться в последующие года, с учетом выделенного финансирования.

Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Правительством Челябинской области путем внесения изменений в Программу.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

14. Организация управления реализацией Программы возлагается на Администрацию Ашинского городского поселения – заказчика Программы.

Программа включает перечень работ, обеспечивающих достижение целей и показателей Программы.

15. Реализация мероприятий Программы может осуществляться в форме:

софинансирования мероприятий Программы из бюджетов всех уровней с использованием средств, полученных в результате установления инвестиционной надбавки к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды;

государственно-частного партнерства на основании Закона Челябинской области от 24.09.2009 года № 475-ЗО «Об участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве» (с изменениями от 23.06.2011г.) при взаимодействии с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и Внешэкономбанком от 20.05.2009 года № 12;

концессионных соглашений, проводимых в форме открытого конкурса, на основании Федерального закона от 21 июля 2005года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (с изменениями от 25.04.2012г.);

а также в других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Челябинской области, общему механизму реализации Программы.

16. Условиями участия мероприятий в Программе являются:

наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение Главгосэкспертизы;

подтверждение обязательств по финансированию мероприятий из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия.

17. Условиями, необходимые для участия в реализации Программы для Муниципальных образований, являются:

наличие разработанной и утвержденной муниципальной целевой программы «Чистая вода» (далее именуется – муниципальная программа);

наличие разработанной и утвержденной инвестиционной программы с указанием формы реализации мероприятий Программы согласно пункту 16 Программы;

подтверждение обязательств Ашинского городского поселения по финансированию муниципальной программы из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия;

отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, полученных на реализацию муниципальной программы, в предшествующий год;

выполнение индикативных показателей реализации Программы в предшествующий год.

18. Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых индикативных показателей, которые отражены в паспорте Программы и приложении 3.

Администрация Ашинского городского поселения осуществляет:

подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (срок 1 февраля);

подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

подготовку ежегодной заявки в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;

контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Программы;

взаимодействие с уполномоченной организацией по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению Челябинской области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области в рамках выполнения федеральных целевых программ.

19. Для реализации мероприятий Программы необходимо проведение инвестиционных конкурсов по определению операторов (инвесторов) и критериев отбора инвестиционных проектов по объектам инженерной инфраструктуры на территории Ашинского городского поселения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Челябинской области.

20. Субсидии на реализацию мероприятий программы предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год на реализацию областной целевой программы «Чистая вода» на территории Челябинской области на 2010-2020 годы, и доведенных на данные цели лимитов бюджетных обязательств.

21. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам является:

подача заявки на предоставление субсидий в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;

пояснительной записки с отражением экологического эффекта и изменений основных социально-экономических показателей развития муниципального образования после ввода объекта в эксплуатацию, с обоснованием потребности в получении субсидий;

проектно-сметной документации на строительство объекта муниципальной собственности, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копии муниципального правового акта об утверждении Программы;

копии инвестиционной программы, предусматривающей объекты капитального строительства муниципальной собственности и объемы их финансирования из местного бюджета;

выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году;

копии инвестиционных договоров (контрактов), заключенных на основании проведенных инвестиционных конкурсов  (кроме случаев признания конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов).

22. Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к Программе.

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

23. Реализация Программы позволит:

увеличение доли населения, подключенного к системе централизованного водоснабжения до 75 процентов;

снижение потерь в водоразводящих сетях до 10 процентов;

увеличение локальных систем доочистки водопроводной воды на 21социально значимом объекте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной целевой программе "Чистая вода" на территории Ашинского городского поселения на 2012-2020 годы

Мероприятия  по развитию водохозяйственного комплекса Ашинского городского поселения

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наличие проектно- сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - 2020 г.г. | Краткое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | источник финансирования | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ашинское городское поселение | строительство питьевого водопровода к жилым домам поселка Козинский в г. Аше Челябинской области | №74-1-3-0241-11 от 16.03.2011 г., №74-1-4-0239-11 от 16.03.2011 г. | всего | 50 000,000 | 0,000 | 24 750,000 | 25 250,000 | 0,000 | 0,000 | отсутствие систем водоснабжения |
|  |  |  |  | об | 49 500,000 |  | 24 500,000 | 25 000,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | мб | 500,000 |  | 250,000 | 250,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | фб | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и.с. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ашинское городское поселение | реконструкция очистных сооружений | №74-1-3-0560-11 от 10.06.2011 г., №74-1-4-0559-11 от 10.06.2011 г. | всего | 515 696,289 | 67 636,254 | 104 800,000 | 343 260,035 | 0,000 | 0,000 | износ и дефицит мощностей очистных сооружений |
|  |  |  |  | об | 243 842,035 | 31 532,000 | 55 800,000 | 156 510,035 |  |  |  |
|  |  |  |  | мб | 5 521,000 | 1 271,000 | 1 000,000 | 3 250,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | фб | 266 333,254 | 34 833,254 | 48 000,000 | 183 500,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | и.с. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ашинское городское поселение | строительство водопровода по улицам Самарская, Матросова, Горная, Пионерская и Тимерязева | № 58-ЖКХ-КР-3477 от 24.01.2008г. | всего | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 000,000 | 0,000 | отсутствие систем водоснабжения |
|  |  |  |  | об | 4 000,000 |  |  |  | 4 000,000 |  |  |
|  |  |  |  | мб | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фб | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и.с. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ашинское городское поселение | восстановление эксплуатационной скважины водоисточника № 3 | № 1008/2-319/09 от 30.11.2009г. | всего | 2 080,000 | 0,000 | 0,000 | 2 080,000 | 0,000 | 0,000 | повышение надежности системы водоснабжения |
|  |  |  |  | об | 480,000 |  |  | 480,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | мб | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фб | 1 600,000 |  |  | 1 600,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | и.с. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ашинское городское поселение | электролизная установка для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия ЭПМ 18,0 |  | всего | 978,000 | 978,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | улучшение качества питьевой воды |
|  |  |  |  | об | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мб | 978,000 | 978,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фб | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и.с. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ашинское городское поселение | электролизная установка для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия ЭПМ 24,0 |  | всего | 1 203,855 | 1 203,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | улучшение качества питьевой воды |
|  |  |  |  | об | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | мб | 1 203,855 | 1 203,855 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фб | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и.с. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ашинское городское поселение | капитальный ремонт участка водопровода по ул.Гагарина в г.Аше | №50-ЖКХ_КР от 30.01.2006 г. | всего | 1 865,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 865,986 | повышение надежности системы водоснабжения |
|  |  |  |  | об | 999,000 |  |  |  |  | 999,000 |  |
|  |  |  |  | мб | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | фб | 865,986 |  |  |  |  | 865,986 |  |
|  |  |  |  | и.с. | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по водоснабжению и водоотведению: |  | 575 824,130 | 69 818,109 | 129 550,000 | 370 590,035 | 4 000,000 | 1 865,986 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной целевой программе "Чистая вода" на территории Ашинского городского поселения на 2012-2020 годы

Мероприятия  по развитию водохозяйственного комплекса Ашинского городского поселения

| Наименование мероприятия | Наличие проектно- сметной документации, наличие экспертизы | Стоимость мероприятий (тыс. руб.) | Краткое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |
| 3 | 4 | 6 | 12 |
| Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения |  |
| строительство питьевого водопровода к жилым домам поселка Козинский в г.Аше Челябинской области | №74-1-3-0241-11 от 16.03.2011 г., №74-1-4-0239-11 от 16.03.2011 г. | 50 000,000 | отсутствие систем водоснабжения |
| реконструкция очистных сооружений | №74-1-3-0560-11 от 10.06.2011 г., №74-1-4-0559-11 от 10.06.2011 г. | 515 696,289 | износ и дефицит мощностей очистных сооружений |
| строительство водопровода по улицам Самарская, Матросова, Горная, Пионерская и Тимерязева | № 58-ЖКХ-КР-3477 от 24.01.2008г. | 4 000,000 | отсутствие систем водоснабжения |
| восстановление эксплуатационной скважины водоисточника № 3 | № 1008/2-319/09 от 30.11.2009г. | 2 080,000 | повышение надежности системы водоснабжения |
| электролизная установка для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия ЭПМ 18,0 |  | 978,000 | улучшение качества питьевой воды |
| электролизная установка для получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия ЭПМ 24,0 |  | 1 203,855 | улучшение качества питьевой воды |
| капитальный ремонт участка водопровода по ул.Гагарина в г.Аше | №50-ЖКХ_КР от 30.01.2006 г. | 1 865,986 | повышение надежности системы водоснабжения |
| ИТОГО по водоснабжению и водоотведению: | 575 824,130 |  |